# DecideFlow 开发记录

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品 | DecideFlow（决断助手） |
| 记录范围 | MVP v0.1.0 首次交付 |
| 日期 | 2026-08-31 |
| 分支 | `cursor/decideflow-mvp-dc86` |
| 仓库 | 空仓库起步（仅 Initial commit README） |

## 1. 背景

仓库初始只有一句 README。需求：Flutter 覆盖 iOS/Android/Web；用对话引导决策；RAG + Pinecone；可联网；注册后先填偏好；模板或自定义问题；阶段式引导；保存原文与报告；定期复盘。约束：只做 MVP，架构能演进。

## 2. 关键决策

| 决策 | 选择 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 客户端 / 服务端 | Flutter 薄客户端 + FastAPI | RAG/LLM/密钥不能进 App；三端一套 UI |
| 数据库 | SQLAlchemy + 默认 SQLite | `DATABASE_URL` 可换 Postgres，无运维负担 |
| 向量库 | Protocol：Pinecone 或本地 JSON | 无密钥也能开发测试 |
| 嵌入 | OpenAI 或稳定哈希 256 维 | 测试可复现；禁止与 1536 维混写同一 index |
| 教练 | LlmCoach 失败则 HeuristicCoach | 演示与 CI 不依赖付费 API |
| 联网 | Tavily，失败静默 | 收集/评估阶段可选，不阻断 |
| 认证 | 邮箱密码 + JWT HS256 | MVP 不做 OAuth |
| 密码哈希 | PBKDF2-SHA256 | 避免 bcrypt 原生绑定问题 |
| 聊天传输 | 一次 JSON 往返 | 不做 SSE，接口可加 |
| 知识库 | 10 篇原创摘要 | 满足 RAG，避免书摘版权 |
| 复盘提醒 | 到期列表，非系统推送 | 推送需证书与厂商通道 |
| 应用工厂 | `create_app(settings)` | 测试注入临时库，避免全局单例 |

## 3. 实施顺序

领域：阶段枚举、前进规则、加权分、报告、启发式教练（先测后写）。

持久化与 HTTP：User/Decision/Message，注册登录，偏好，模板。

RAG ingest/query + ChatOrchestrator + record/reviews。

Flutter 页面与路由守卫。

种子知识库、README、Web 构建与浏览器走查。

规格原稿：docs/superpowers/specs/2026-08-31-decideflow-mvp-design.md。

## 4. 目录落地

app/                 Flutter 3.47 / Dart 3.13
backend/app/api     路由
backend/app/domain  无 I/O 领域
backend/app/services 编排与适配器
backend/knowledge   RAG 种子
backend/tests       pytest
doc/                 本套正式文档（本提交补充）

## 5. 验证记录

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| `python3 -m pytest`（backend） | 13 passed |
| `flutter test` | 2 passed |
| `dart analyze` | No issues |
| `flutter build web` | 成功 |
| 本地 uvicorn 手工 API | 四轮对话 clarify→…→recommend，record 成功，vectors=10 |
| Web 走查 | 注册 → 偏好 → 模板开聊 → 阶段条与气泡可用 |

测试账号类数据仅存在本地 SQLite，不入库。

## 6. 开发中踩过的点

JWT 密钥来源：create_access_token 曾读全局 get_settings()，与测试里传入的 Settings 不一致。改为使用 request.app.state.settings.secret_key。

应用单例：模块级 app = create_app() 会在 import 时建真实库。改为 uvicorn --factory。

循环依赖：决策路由不能从 main 取 orchestrator，改为 app.state + Depends 覆盖。

due reviews 漏导入：utcnow 未导入导致 500，已补。

Flutter 3.47：RadioListTile.groupValue 已弃用，改为 ListTile + 图标选择。

知识库版权：不入库任何书籍原文，只写原创方法说明。

## 7. 环境与第三方

运行 MVP 可以不配 下列密钥：

OPENAI_API_KEY：对话 + embeddings

PINECONE_API_KEY：云向量（须同时有 OpenAI 嵌入，维度才一致）

TAVILY_API_KEY：联网

Python：3.12。Flutter：3.47.0 stable。

## 8. 未做项（当时即宣布非目标）

支付、OAuth、SSE、管理后台、系统推送、账号注销 UI、找回密码、阶段回退、多模型路由。见 Backlog。

## 9. 提交

功能提交：feat: add DecideFlow MVP for guided AI decisions

PR：仓库 creative 上对应 cursor/decideflow-mvp-dc86 的 Pull Request

本文档套件作为后续提交加入 doc/

## 10. 后续开发建议

生产必须更换 SECRET_KEY，收紧 CORS，SQLite 换 Postgres。

配置 OpenAI + Pinecone 后执行 python3 scripts/ingest.py 重建向量。

HashEmbedder 仅用于开发，不要与生产 embedding 混用。

新阶段或新模板优先改 domain/stages.py 与 templates.py，保持 API 形状稳定。